Договор на монтаж натяжного потолка .

Составлен на 4 (четырех) страницах

г. Нижний Новгород							«_____» ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны  и ИП Гусев, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой  стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление доставки и монтажа натяжных потолков, именуемых в дальнейшем «работы», на объекте Заказчика по адресу:

_______________________________________________________________________________

1.2. Подрядчик обязуется передать результат работ Заказчику, а Заказчик в свою очередь обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, согласно утвержденной Смете-спецификации

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на работы устанавливаются в рублях, согласно Смете-спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора

2.2.Оплата производится в следующем порядке:

2.2.1. заказчик оплачивает при заключении настоящего Договора ______ от стоимости работ и _____ при сдаче результата работы Подрядчиком.

2.3. В случае если в процессе работ, выявится необходимость выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, эти работы выполняются Подрядчиком после подписания сторонами дополнительного соглашения с приложенной к нему калькуляции или без таковой, если в соглашении указаны виды дополнительных работ и их стоимость.

2.4. По безналичному расчету оплата производится в размере 100% стоимости работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы по настоящему Договору качественно, в установленные сроки, указанные в Смете-спецификации и с соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объекте Заказчика.

3.1.2.Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней с момента получения аванса и сообщения Заказчика о готовности объекта к проведению работ произвести установку потолка и направить Заказчику акт сдачи-приемки работ.

3.1.3. Уведомить Заказчика о дне приемки любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления  и т.п.)

3.1.4. Передать информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.

3.1.5. Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы и работы.

3.1.6. В случае перенесения сроков исполнения Договора по вине Заказчика (неготовность объекта к проведению работ), Подрядчик оставляет за собой право на перенос сроков выполнения работ, но не более 30 календарных дней с момента подтверждения о готовности объекта к проведению работ.

3.1.7. Немедленно сообщать Заказчику обо всех независимых от него обстоятельствах, которые могут повлиять на качество ремонта и окончание его в срок. В этом случае Стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направленности продолжения работ. При невозможности их поведения расчеты между сторонами производятся исходя из фактически произведенных Подрядчиком затрат.

3.1.8. Смонтировать натяжной потолок повторно при обнаружении полотна с заводским браком в течение 30 рабочих дней с момента подписания дефектной ведомости.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику помещение, в котором производятся работы, в соответствии с техническими требованиями

3.2.2. Приостановить на период монтажа натяжных потолков производство строительно-монтажных и отделочных работ во избежание повреждения монтируемых потолков.

3.2.3. Предоставить на период выполнения работ Подрядчику помещение для складирования материалов и инструмента, в случае если продолжительность работ составляет более одного дня. Охрана вышеуказанного помещения и материальных ценностей входит в обязанности Заказчика. При не обеспеченности сохранности Подрядчик не несет ответственности за своевременную сдачу работ, а Заказчик возмещает Подрядчику полученные в связи с этим прямые убытки.

3.2.4. Обеспечить на весь период беспрепятственный доступ работников Подрядчика на объект в течение рабочего дня. В случае не предоставления Заказчиком доступа в помещение в сроки, предусмотренные данным Договором, окончательный срок исполнения Договора устанавливается Подрядчиком.

3.2.5. Предоставить Подрядчику все необходимые комплектующие оборудование (светильное, вентиляционное и т.п.), в случае выполнения работ с применением оборудования, Подрядчик оставляет за собой право произвести монтаж натяжных потолков без комплектующих материалов.

3.2.6. Произвести электрическую разводку до места крепления электрических и иных приборов. В случае изготовления Подрядчиком  электрической разводки или доработки имеющейся Заказчик обязан оплатить стоимость дополнительных работ.

3.2.7. Своевременно оплатить выполненные по Договору работы.

3.2.8. Исключить кривизну поверхности стен, в противном случае возможно появления зазоров в местах установки конструктивных элементов натяжного потолка. Устранение зазоров (связанных с кривизной стен) в местах установки конструктивных элементов натяжного потолка, не входит в стоимость работ и производится Подрядчиком по желанию Заказчика за дополнительную плату.

3.3 Заказчик в праве:

3.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3.2. Лично осмотреть и принять работу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Подрядчик, выполнивший работу с отступлением от условий настоящего Договора, и тем самым ухудшивший результат работ или допустивший иные недостатки, которые сделали результат работ не пригодными для использования Заказчиком, обязан устранить безвозмездно недостатки в согласованный с Заказчиком срок.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново.

4.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить пени в размере 0,5% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

4.3.В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик обязан по требованию Подрядчика уплатить пени в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.4. При наличии в натяжном потолке криволинейности, Подрядчик не несет ответственность за возможную неровность сварного шва однотонных, различных по цвету или фактуре полотен.

4.5. В случае изменения Заказчиком размеров или геометрии помещений на объекте после осуществления контрольных замеров Подрядчиком, что делает монтаж невозможным, все расходы по замене, изготовлению, доставке и установке натяжных потолков по измененным размерам геометрии возлагаются  на Заказчика.

4.6. В случае задержки оплаты Договора срок выполнения работ переносится соответственно сроку задержки.

4.7. В случае изменения даты установки по инициативе Заказчика менее чем за двое суток до планируемого монтажа, выезд Подрядчика на монтаж осуществляется согласно текущему графику установок и составляет 1000 руб., получаемых Подрядчиком в качестве компенсации за простой в работе монтажной бригады.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РАБОТ

5.1.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результатов выполненной работы по настоящему Договору, обязан в двухдневный срок со дня получения от Подрядчика уведомления приступить к приемке с участием представителя Подрядчика.

5.2. Сдача результата работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом приемки-передачи работ, подписываемым обеими сторонами. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

5.3. В случае отказа  Заказчиком, от установки ленты на момент монтажа, последующая установка ленты будет производиться  платно в соответствии с прайс-листом.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует сохранность сварных швов поверхности натяжного потолка, однотонность полотна и неизменность цветовых характеристик полотна в течение 5 (Пяти) лет. Подрядчик гарантирует качество выполнения монтажных работ по настоящему Договору в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев, при условии, что эти работы были приняты по акту сдачи-приемки и оплачены Заказчиком.

6.2. Гарантия Подрядчика не распространяется на материалы, предоставленные Заказчиком.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результат работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

6.4. Гарантийные обязательства осуществляются только при 100% оплате стоимости работ.

6.5. Началом гарантийного периода считается  дата подписания акта приема-сдачи работ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (таких как военные действия, стихийные бедствия и т.п.). Сторона, не имеющая возможность исполнить свои обязательства вследствие данных форс-мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом другой стороне в недельный срок.

7.2. Срок исполнения обязательств отодвигается на время действия форс-мажорных обстоятельств.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и действует с момента подписания до окончательного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

8.2. При неготовности объекта, Заказчик предупрежден о том, что хранение не установленного натяжного потолка в сложенном состоянии, сроком, более двух недель,  приводит к появлению на поверхности потолка складок, при этом Подрядчик не гарантирует восстановление качества поверхности полотна с течением времени.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2.В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в  Суде, г Нижний Новгород,  в соответствии с действующим законодательством РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к  подготовке объекта для установки натяжных потолков.

Натяжной потолок устанавливается согласно стандартам, указанным в технических условиях и                      составляющим неотъемлемую часть договора.

- Заказчик обязан передать Подрядчику объект, в котором устанавливаются натяжные
потолки, в подготовленном виде, а именно:

Хрупкие предметы или предметы чувствительные к температуре (аэрозоли, косметические средства и т.п.) должны быть убраны из помещения, где будут проводиться работы.

Помещения, в которых устанавливаются натяжные потолки, должны быть изолированы от наружного воздуха, чтобы обеспечить поддержание температурного режима в интервале +35 +60С при монтаже потолков, а также быть отапливаемыми.

В помещениях, где устанавливаются натяжные потолки, примыкание потолочных плит перекрытий к стенам и вентиляционным коробам, должно быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха. В противном случае Подрядчик не несет ответственность за данный эффект.

На объекте не должно быть оборудования, материалов и работников, которые могли создать неудобства при монтаже.

Все технические работы, которые должны быть выполнены до начала монтажа (воздуховоды, электропроводка, карнизы, полярные элементы и т.д.) должны быть закончены.

Стены в местах крепления потолков, должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными. Гипсокартон, керамическая плитка к потолку, и другие конструктивные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы в местах крепления потолочного профиля должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем.

2.	Предоставить Подрядчику схему коммуникации, проложенных в стенах
(электропроводка, трубы отопления и водопровода) при отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение данных коммуникаций.

- Нормальные или низковольтные осветительные приборы, должны иметь ограниченную максимальную температуру элементов соприкасающихся с потолком. При использовании приборов, не соответствующих стандарту, подрядчик снимает с себя всякую ответственность за дальнейшую эксплуатацию потолков. Мы настоятельно рекомендуем использовать экраны и теплозащитные кольца.

- К местам установки светильников, должны быть доведены кабельные линии, завершающимися клемными колодками и обеспечивающими гарантированное включение и отключение каждого устанавливаемого светильника.

- Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна превышать 60W(220B) для ламп накаливания и 35W для галогенных. В случае установки Заказчиком ламп мощностью превышающей допустимые нормы, Подрядчик не несет ответственности за возможные изменения материала потолка.

- При установке люстр, имеющих лампы накаливания, необходимо чтобы расстояние от поверхности ламп до натяжного потолка составляло минимум 15см.

3.	Заказчик предупрежден о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

-   Заказчик обязан в момент подписания Договора согласовать расположение швов и утвердить их направление на рабочем чертеже.

4.	В соответствии с технологией, плоскости потолков выставляются горизонтально по гидроуровню. По письменному желанию Заказчика можно отклонение плоскости потолка от уровня горизонта.

С техническими требованиями ознакомлен(на) и согласен(на)

_______________/_________________________________

Подпись

Исполнитель                                                                                                                Заказчик

| 603077 г. Нижний Новгород |  |
| --- | --- |
| тел. Офис 424-05-00. |  |
|  | г. Нижний Новгород |
|  | Телефон |
| Сайт http://www.svetlica-nn.ru/ |  |

Продавец                                                                                                                                      Покупатель

|  | Утверждаю |
| --- | --- |
|  | Директор | «Светлица» |
|  |  | (название организации) |
|  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
|  | « » 2016 г. |
|  | М.П. |

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ  №

Составлен            апреля  2016 г.

Монтаж натяжного потолка.

| (наименование работы и этапа работ) |
| --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, от лица Подрядчика |  | с одной |
| стороны, и от лица Заказчика | ____________________________ | с другой стороны, составили |
| настоящий акт о том, что | Работа удовлетворяет качеству заказчика. Претензий нет. |
| Г. Нижний Новгород |
| Цена договора составляет: | руб.( руб.) |
| (цифрами и прописью) |
| Работу сдал |  | Работу принял |
| От Подрядчика |  | От Заказчика |
|  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |